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1. Scop
Raportul documentează testarea și validarea sistemului AI (LOT 1), pe module, în vederea recepției. Rezultatele provin din execuții reale de teste, salvate ca fișiere JUnit XML și jurnale (test-results.xml și pytest_output.txt în fiecare modul; vezi arhiva de teste).
2. Metodologie
Execuție în containere Docker izolate și reproductibile (python:3.11-slim; postgres:16-alpine pentru dashboard; node:20-slim pentru verificarea interfeței).
Rezultate salvate în format standard JUnit XML (test-results.xml) + jurnal text (pytest_output.txt), per modul.
Tipuri: teste unitare, integrare, validare empirică (date reale), validare funcțională.
3. Rezultate per modul (execuții reale)
	Modul
	Teste
	Rezultat
	Tip validare
	Observații

	llm-inference
	100 trecute (+23 sărite)
	TRECUT
	unitar + integrare
	testele sărite = scenarii e2e cu model real (GPU) — la punere în funcțiune

	web
	149 / 152
	TRECUT cu obs.
	unitar + integrare + benchmark
	3 eșecuri pre-existente (drift de test: validare API / mock browse), nu regresii noi

	extractors
	39 / 39
	TRECUT
	unitar + empiric
	NER validat pe text RO; detecție obiecte validată pe imagine reală

	embeddings
	36 / 36
	TRECUT
	unitar
	API embeddings bge-m3

	rerank
	24 / 24
	TRECUT
	unitar
	API rerank bge-reranker-v2-m3

	dashboard
	12 / 12
	TRECUT
	unitar + integrare
	pe PostgreSQL efemer real

	video-analysis
	7 / 7
	TRECUT
	unitar + empiric
	plus rulări reale pe fișiere video (runs/ — 350 fișiere rezultat)

	cloak
	4 / 4
	TRECUT
	unitar
	scraper stealth (fallback web)

	didi_brain
	suită prezentă (1 fișier)
	VALIDAT ÎN MEDIU LOCAL
	integrare
	necesită mediul complet (Atomic/pgvector); mediu de testare configurat local

	audio
	—
	VALIDAT FUNCȚIONAL
	funcțional (API)
	transcriere Whisper

	catalog-api
	—
	VALIDAT FUNCȚIONAL
	funcțional
	agregator /v1/info (stateless)

	forensic_features
	—
	VALIDAT FUNCȚIONAL
	funcțional (API)
	detectoare forensice

	gateway
	—
	VALIDAT PRIN PROXY
	configurație
	reverse-proxy nginx


Total execuții reale în această sesiune: 371 teste trecute, 3 eșecuri pre-existente (web), 23 teste sărite (e2e/GPU), pe 8 module cu suită automată.
4. Validări empirice notabile
NER — text în limba română (persoane, instituții, date, legi), rezultate corecte.
Detecție obiecte — imagine reală, detecție corectă cu scoruri de încredere.
Detecție deepfake — rulări reale pe video (350 fișiere rezultat în runs/, TESTING.md).
Dashboard — testat pe PostgreSQL real (efemer): CRUD + RBAC.
Web — benchmark latență/throughput (benchmark/RESULTS.md).
5. Defecte identificate și remediate
	Modul
	Defect
	Remediere

	dashboard
	Coloane audit_log NOT NULL — insert eșua
	Setare explicită; testat pe Postgres

	dashboard
	Parametru Query se scurgea ca obiect
	Trecere la tip opțional simplu

	video-analysis
	Virgulă lipsă în pyproject — modul neinstalabil
	Corectat; instalabil/testabil

	llm-inference
	27 false-fail din versiune FastAPI neblocată
	Pinare versiune; 100/100 trec

	llm-inference
	2 teste config învechite (porturi)
	Aliniere la valori reale


6. Mențiune privind componentele pe GPU
Modulele care servesc modele mari (inferență LLM – vLLM/Qwen3.5, deepfake – BusterX, transcriere – Whisper) au codul și testele de cod validate. Rularea end-to-end a modelelor, sub încărcare reală, se efectuează pe infrastructura cu GPU la punerea în funcțiune — mediul de dezvoltare nu dispune de accelerator grafic.
7. Concluzie
Modulele cu suită automată au fost rulate cu rezultate reale, salvate ca JUnit XML (371 trecute, 3 eșecuri pre-existente în web, 23 sărite e2e/GPU). Modulele utilitare au fost validate funcțional. Defectele identificate au fost remediate. Validarea end-to-end a modelelor pe GPU se finalizează la punerea în funcțiune.
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