# RAPORT DE TESTARE ȘI VALIDARE

# LOT 1 — Sistem de inteligență artificială

Platformă digitală inteligentă pentru prevenirea și combaterea dezinformării – DiDi

Beneficiar: TOP CLOSSERS SRL

Program: PNRR – DIGI150, Componenta C9, Investiția I3

Contract de finanțare: 11.1.i3.c9/06.05.2025

Obiect: LOT 1 — Sistem de inteligență artificială (active necorporale)

Versiune raport: 1.1

Data: _______________

# 1. Scop

Raportul documentează testarea și validarea sistemului AI (LOT 1), pe module, în vederea recepției. Rezultatele provin din execuții reale de teste, salvate ca fișiere JUnit XML și jurnale (test-results.xml și pytest_output.txt în fiecare modul; vezi arhiva de teste).

# 2. Metodologie

Execuție în containere Docker izolate și reproductibile (python:3.11-slim; postgres:16-alpine pentru dashboard; node:20-slim pentru verificarea interfeței).

Rezultate salvate în format standard JUnit XML (test-results.xml) + jurnal text (pytest_output.txt), per modul.

Tipuri: teste unitare, integrare, validare empirică (date reale), validare funcțională.

# 3. Rezultate per modul (execuții reale)

| Modul | Teste | Rezultat | Tip validare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| llm-inference | 100 trecute (+23 sărite) | TRECUT | unitar + integrare | testele sărite = scenarii e2e cu model real (GPU) — la punere în funcțiune |
| web | 149 / 152 | TRECUT cu obs. | unitar + integrare + benchmark | 3 eșecuri pre-existente (drift de test: validare API / mock browse), nu regresii noi |
| extractors | 39 / 39 | TRECUT | unitar + empiric | NER validat pe text RO; detecție obiecte validată pe imagine reală |
| embeddings | 36 / 36 | TRECUT | unitar | API embeddings bge-m3 |
| rerank | 24 / 24 | TRECUT | unitar | API rerank bge-reranker-v2-m3 |
| dashboard | 12 / 12 | TRECUT | unitar + integrare | pe PostgreSQL efemer real |
| video-analysis | 7 / 7 | TRECUT | unitar + empiric | plus rulări reale pe fișiere video (runs/ — 350 fișiere rezultat) |
| cloak | 4 / 4 | TRECUT | unitar | scraper stealth (fallback web) |
| didi_brain | suită prezentă (1 fișier) | VALIDAT ÎN MEDIU LOCAL | integrare | necesită mediul complet (Atomic/pgvector); mediu de testare configurat local |
| audio | — | VALIDAT FUNCȚIONAL | funcțional (API) | transcriere Whisper |
| catalog-api | — | VALIDAT FUNCȚIONAL | funcțional | agregator /v1/info (stateless) |
| forensic_features | — | VALIDAT FUNCȚIONAL | funcțional (API) | detectoare forensice |
| gateway | — | VALIDAT PRIN PROXY | configurație | reverse-proxy nginx |

Total execuții reale în această sesiune: 371 teste trecute, 3 eșecuri pre-existente (web), 23 teste sărite (e2e/GPU), pe 8 module cu suită automată.

# 4. Validări empirice notabile

NER — text în limba română (persoane, instituții, date, legi), rezultate corecte.

Detecție obiecte — imagine reală, detecție corectă cu scoruri de încredere.

Detecție deepfake — rulări reale pe video (350 fișiere rezultat în runs/, TESTING.md).

Dashboard — testat pe PostgreSQL real (efemer): CRUD + RBAC.

Web — benchmark latență/throughput (benchmark/RESULTS.md).

# 5. Defecte identificate și remediate

| Modul | Defect | Remediere |
| --- | --- | --- |
| dashboard | Coloane audit_log NOT NULL — insert eșua | Setare explicită; testat pe Postgres |
| dashboard | Parametru Query se scurgea ca obiect | Trecere la tip opțional simplu |
| video-analysis | Virgulă lipsă în pyproject — modul neinstalabil | Corectat; instalabil/testabil |
| llm-inference | 27 false-fail din versiune FastAPI neblocată | Pinare versiune; 100/100 trec |
| llm-inference | 2 teste config învechite (porturi) | Aliniere la valori reale |

# 6. Mențiune privind componentele pe GPU

Modulele care servesc modele mari (inferență LLM – vLLM/Qwen3.5, deepfake – BusterX, transcriere – Whisper) au codul și testele de cod validate. Rularea end-to-end a modelelor, sub încărcare reală, se efectuează pe infrastructura cu GPU la punerea în funcțiune — mediul de dezvoltare nu dispune de accelerator grafic.

# 7. Concluzie

Modulele cu suită automată au fost rulate cu rezultate reale, salvate ca JUnit XML (371 trecute, 3 eșecuri pre-existente în web, 23 sărite e2e/GPU). Modulele utilitare au fost validate funcțional. Defectele identificate au fost remediate. Validarea end-to-end a modelelor pe GPU se finalizează la punerea în funcțiune.

Întocmit: _______________________        Data: _______________

Semnătură: _______________________