Matrice de trasabilitate a cerințelor — DiDi Lot 2 (Backend)
PNRR DIGI150 · contract 11.1.i3.c9

[bookmark: scop]1. Scop
Prezentul document asigură trasabilitatea dintre cerințele contractuale (caietul de sarcini + Propunerea Tehnică Lot 2) și livrabilele efective. Pentru fiecare modul/cerință se indică dovada (document, endpoint, ecran, test) prin care se poate verifica îndeplinirea.
Legendă dovezi: ARH=01_Arhitectura · INST=02_Ghid_Instalare_Operare · API=03_Raport_Testare_API · INT=04_Raport_Testare_Integrare · GHID=05_Ghid_Utilizare (cu capturi) · OAPI=openapi.yaml (Swagger) · COD=cod sursă · LIVE=platformă în funcțiune.

[bookmark: Xd2cd556b917694d31c3d80d4cbbc4f1b8113e90]2. Trasabilitate pe modulele Propunerii Tehnice Lot 2
	#
	Modul / cerință ofertă
	Stare
	Dovadă

	M1
	Orchestrator — motor de analiză, dispatch
	✅
	ARH §3.1, COD agent-v3

	M1.2
	Definire și modelare pipeline-uri (workflow cu dependențe)
	✅
	GHID §6, ARH §4.3

	M1.3
	Configurare și parametrizare (declarativ, sync Redis)
	✅
	GHID §4, LIVE Framework

	M1.4
	Execuție sincronă
	✅
	API /pipeline/analyze, INT B1/B3

	M1.5
	Execuție asincronă (202 + poll)
	✅
	API /pipeline/analyze-async, INT B1–B5

	M1.6
	Simulare / dry-run
	✅
	OAPI /pipeline/dry-run, GHID §6

	M1.7
	Catalog resurse AI (servicii Lot 1)
	✅
	INT §3.1 (9/9), GHID §5

	M1.8
	Reluare execuții (resume/checkpoint)
	✅
	COD dispatcher.resumeDispatch, ARH §6

	M1.9
	Monitorizare și trasabilitate
	✅
	GHID §8, /health/all

	M1.10
	API-uri expuse
	✅
	API (87 op.), OAPI agent-v3

	M1.11
	Securizare comunicații (JWT)
	✅
	API §5, INT C3

	M1.12
	Integrare bază de date
	✅
	ARH §8, COD pg-adapter

	M2
	Analiză — workeri + executori
	✅
	ARH §3.1, COD src/components

	M2.4
	Executori: techniques, ai-tampered, claims, domain, RAG
	✅
	GHID §4, INT B1–B5

	M2.5
	Integrarea cu platforma AI (Lot 1)
	✅
	INT (raport dedicat), /health/all

	M2.6
	Agregare și verdict
	✅
	GHID §8, COD aggregator

	M2.7
	Procesare media (imagine/audio/video)
	✅
	INT B3/B4/B5

	M2.9
	Reziliență și gestionarea erorilor (fail-open)
	✅
	INT C1 + §4.1 (degradare vizibilă)

	M3
	Broker de mesaje (RabbitMQ)
	✅
	ARH §3.6, GHID §7

	M3.2
	Topologie cozi (componente × priorități + DLQ)
	✅
	GHID §7, ARH §8

	M3.4
	Mecanisme de reziliență (publisher confirms, DLQ)
	✅
	ARH §6, COD queue/

	M4
	API Gateway (Kong)
	✅
	ARH §3.4

	M4.3
	Autentificare și autorizare (JWT RS256, RBAC)
	✅
	API §5, INT C3, GHID §2

	M4.4
	Rate limiting
	✅
	COD kong.yml, ARH §3.4

	M4.8
	Health checks
	✅
	/health/all, GHID §3

	M5
	Baze de date SQL (PostgreSQL)
	✅
	ARH §8

	M5.3
	Organizare pe scheme (analiză/config/useri/date personale)
	✅
	ARH §8, GHID §10

	M5.5
	Sincronizare cu cache (Redis)
	✅
	GHID §4, COD sync-redis

	M5.8
	Securizare și disponibilitate (HA Patroni/HAProxy)
	✅
	ARH §6, COD ha-cluster/

	M6
	Dashboard (React)
	✅
	GHID (întreg)

	M6.3
	CRUD pipeline-uri (workflow builder)
	✅
	GHID §6

	M6.4
	Rulare pipeline și debug (run console)
	✅
	GHID §6, §7

	M6.5
	CRUD catalog (modele, funcții, extractoare)
	✅
	GHID §4, §5

	M6.6
	Management utilizatori
	✅
	GHID §10

	M6.7
	Istoric analize
	✅
	GHID §8

	M6.8
	Monitorizare servicii (health dashboard)
	✅
	GHID §3

	M7
	Autentificare (Keycloak OIDC)
	✅
	GHID §2, ARH §3.5

	M8
	Observabilitate & Logging
	✅
	GHID §3, ARH §2, INST

	M9
	Containerizare, CI/CD, Orchestrare
	✅
	INST, build-local.sh, ARH §7



[bookmark: X6a37ca36d12c95d2462fac4f1626a1de33312a3]3. Trasabilitate pe cerințele funcționale ale caietului de sarcini
	Cerință caiet (backend)
	Livrabil / dovadă

	Consumul extractoarelor specializate (deepfake, NER, OCR, Whisper, YOLO)
	INT §3.1–3.2 (A3–A6, B3–B5), GHID §4

	Modul web-crawl / evidence integrat cu backend
	INT A7/B2, GHID §4.3

	Scor de credibilitate a sursei (WHOIS/SSL/blacklist/DNS — T4)
	INT A9/B2, GHID §4.4–4.5

	Orchestrarea fluxurilor ML end-to-end
	INT B1–B5, GHID §6

	Integrarea cu API Gateway + politici de securitate
	API §5, INT C3, GHID §2

	Autentificare, autorizare, RBAC
	API §5, GHID §2, §10

	Containerizare, CI/CD, orchestrare
	INST, build-local.sh

	OpenAPI/Swagger + set minim de teste API (criteriu 6)
	API, OAPI (2 servicii, 374 op.)

	Cod sursă livrat integral, documentat
	Arhiva Lot 2 + docs 01–06



[bookmark: sinteză-stare-livrare]4. Sinteză stare livrare
	Categorie
	Rezultat

	Module ofertă acoperite
	9/9

	Endpoint-uri API cablate (Lot 2)
	374/374 (API)

	Integrări Lot 1 verificate
	9/9 (INT)

	Teste de integrare
	16 PASS / 1 DEGRADED (fail-open) / 0 FAIL

	Defecte identificate în testare
	1, remediat + întărit (INT §4)

	Documente de livrare
	01–06 + OpenAPI + rapoarte de test


Toate modulele din Propunerea Tehnică Lot 2 sunt implementate, livrate și verificabile pe platforma în funcțiune, cu dovezi trasabile în documentele indicate.
