# Raport de testare a integrării — DiDi Lot 1 (AI) ↔ Lot 2 (Backend)

PNRR DIGI150 · contract 11.1.i3.c9

Data testării: 2026-07-09

# 1. Obiect și scop

Prezentul raport documentează testele de integrare dintre Lotul 2 — Backend (motorul de analiză agent-v3 + didiFramework + workeri) și Lotul 1 — Platforma AI (modelele LLM, deepfake, transcriere, extractoare, forensic, brain/RAG, domain-check).

Raportul de testare a API-ului Lotului 2 (03_Raport_Testare_API_Lot2) acoperă strict Lotul 2 și menționează explicit că serviciile AI (Lotul 1) „sunt testate separat, prin testele de integrare". Documentul de față este acea probă: demonstrează pe mediul live că cele două loturi colaborează — de la conectivitate punct-la-punct până la producerea unui verdict complet pe fiecare tip de conținut, plus proprietățile de reziliență și securitate ale integrării.

Testarea confirmă cerințele din caietul de sarcini privind consumul de extractoare specializate (deepfake, NER, OCR, Whisper, YOLO), modulul web-crawl/evidence, scorul de credibilitate a sursei și orchestrarea fluxurilor ML end-to-end prin backend.

# 2. Metodologie

Testarea a fost efectuată pe platforma live (<HOST_IP>, 2× H200), non-distructiv, printr-un harness reproductibil (scripts/integration/run-integration-tests.sh) structurat pe trei niveluri:

- Nivel A — Conectivitate & contract. Din interiorul containerului agent-v3 (consumatorul real), fiecare serviciu Lot 1 este sondat prin didi-network, pe nume de container (nu IP). Dovedește că boundary-ul de rețea și contractul HTTP funcționează.

- Nivel B — End-to-end pe tip de conținut. Pentru fiecare din cele 5 tipuri (text, URL, imagine, audio, video) se lansează o analiză reală prin POST /api/v3/pipeline/analyze-async și se așteaptă verdictul persistat. Dovedește orchestrarea completă Lot2→Lot1→verdict.

- Nivel C — Proprietăți transversale. Fail-open (degradare grațioasă la indisponibilitatea unui serviciu AI), rutarea către modelul LLM local (fără fallback plătit) și enforcement-ul gateway-ului peste lanțul AI.

Fiecare test capturează trei artefacte independente: (1) request-ul emis de agent-v3, (2) access-log-ul serviciului Lot 1 care dovedește primirea cererii, (3) verdictul persistat în PostgreSQL (bos_analysis.analysis_session). Toate artefactele brute sunt salvate în scripts/integration/results/evidence_<timestamp>/.

Utilizatorul de test are credite alocate; strategia de dispatch este cea de producție (cozi RabbitMQ + workeri Docker + agregator de verdict).

# 3. Rezultate

| Metric | Valoare |
| --- | --- |
| Teste de integrare rulate | 17 |
| — Nivel A (conectivitate) | 9 |
| — Nivel B (end-to-end) | 5 |
| — Nivel C (transversale) | 3 |
| PASS | 16 |
| DEGRADED (fail-open, comportament corect) | 1 |
| FAIL | 0 |
| Defecte identificate și remediate | 1 (Lot 1 — vezi §4) |

## 3.1 Nivel A — Conectivitate agent-v3 → servicii Lot 1

Toate cele 9 integrări din documentația de arhitectură (§9) răspund din chiar consumatorul agent-v3, pe didi-network:

| # | Serviciu Lot 1 | Adresă (didi-network) | Cerință acoperită | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | LLM text (Qwen 3.5) | llm-api:14011 | flux LLM / ML | PASS (HTTP 200, model qwen3.5 încărcat) |
| A2 | LLM vision / OCR | llm-api:14011 | extractor OCR | PASS (qwen3.5 vision-capable) |
| A3 | Whisper transcriere | audio-api:54300 | extractor Whisper | PASS (HTTP 200) |
| A4 | BusterX deepfake | video-api:54600 | extractor deepfake | PASS (HTTP 200) |
| A5 | Extractoare | extractors:54400 | NER/YOLO/OCR/EXIF | PASS (HTTP 200) |
| A6 | Forensic media | forensic:8080 | analiză forensică | PASS (HTTP 200) |
| A7 | Web / evidence | web-api:51100 | modul web-crawl | PASS (HTTP 200) |
| A8 | Brain / RAG | brain-api:8090 | flux ML fact-check | PASS (HTTP 200) |
| A9 | Domain-check (T4) | domain-check-api:11000 | scor credibilitate sursă | PASS (POST /check/check → risk_score real) |

## 3.2 Nivel B — Analize end-to-end (pipeline complet → verdict)

Fiecare analiză a rulat prin cozile RabbitMQ și workerii de producție, verdictul fiind persistat în PostgreSQL. Coloana „Dovada Lot 1" citează access-log-ul serviciului apelat.

| # | Input | Lanț Lot 1 | Verdict (scor/categorie) | Dovada Lot 1 | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Text dezinformare (microcipuri 5G) | llm-api | DISINFORMATION / 92 | POST /v1/chat/completions 200 | PASS |
| B2 | URL (bbc.com/news) | web + domain-check | RELIABLE / 7 | POST /api/v1/check/check 200 | PASS |
| B3 | Imagine (titlu fals) | vision-OCR + extractoare | DISINFORMATION / 95 | POST /v1/chat/completions 200 (OCR a citit titlul) | PASS |
| B4 | Audio (discurs) | Whisper → llm | RELIABLE / 0 | POST /v1/audio/transcriptions 200 | PASS |
| B5 | Video | media-preprocess → BusterX | RELIABLE / 5 | POST /analyze/video 200 | PASS |

Nota B3: OCR-ul local (Qwen vision) a extras corect textul titlului fabricat din imagine, iar pipeline-ul l-a clasificat DISINFORMATION — dovadă directă a lanțului vision→verdict. Nota B5: verdict obținut după remedierea defectului D1 (vezi §4); BusterX a răspuns 200.

## 3.3 Nivel C — Proprietăți transversale

| # | Test | Cerință | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Fail-open: didiAI-web-api oprit temporar, analiză lansată | reziliență / fail-open servicii AI | DEGRADED — analiza s-a terminat cu degradare grațioasă (status=completed), fără eșec; serviciul a fost repornit |
| C2 | Rutare model local: analiză text | flux LLM local, fără fallback plătit | PASS — 5 apeluri către llm-api:14011, provider qwen35 local; niciun apel OpenRouter plătit |
| C3 | Gateway: POST /pipeline/analyze-async prin Kong fără token | API Gateway + securitate | PASS — Kong răspunde 401, păzind lanțul AI |

Rezultatul DEGRADED la C1 este comportamentul corect și dorit: afirmația de reziliență din documentația de arhitectură (§6, „fail-open pe servicii AI") este validată empiric — indisponibilitatea unui serviciu Lot 1 nu blochează analiza.

# 4. Defecte identificate și remediate

Testarea de integrare a identificat 1 defect real (în Lotul 1), remediat și re-testat:

| # | Severitate | Serviciu | Defect | Cauză rădăcină | Remediere | Verificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | major | didiAI-video-api (BusterX), Lot 1 | POST /analyze/video → 500; detecția deepfake nu rula (mascată de fail-open, care producea totuși verdict) | Bind-mount stale pe /app/runs: directorul host local_gpu_stack/runs fusese recreat după pornirea containerului → inode container (6195429) ≠ inode host (6195434) → os.makedirs('/app/runs/<uuid>') eșua cu FileNotFoundError | docker restart didiAI-video-api (re-rezolvă bind-mount-ul la inode-ul curent) | Inode host == container (6195434); test de scriere OK; POST /analyze/video → 200; verdict video RELIABLE/5 |

Observație importantă: defectul era mascat de mecanismul fail-open — analiza video se finaliza cu verdict, dar BusterX nu se executa efectiv. Doar inspecția access-log-ului serviciului Lot 1 (parte din metodologia acestui raport) a expus problema.

## 4.1 Măsuri de robustețe adăugate (ca defectul să nu se repete și să nu mai fie tăcut)

Pe lângă remedierea imediată, au fost adăugate două măsuri durabile:

- Healthcheck de scriere pe video-api (Lot 1). Containerul didiAI-video-api a primit un healthcheck care verifică efectiv scrierea în /app/runs (nu doar GET /health). Un bind-mount stale îl face imediat unhealthy (vizibil în docker ps + dashboard), în loc să producă un 500 tăcut. local_gpu_stack/docker-compose.yml.

- Degradare vizibilă în verdict (Lot 2). Când BusterX era activat dar nu a returnat rezultat, media-preprocess-worker scrie acum o santinelă UNAVAILABLE, iar video-2-track.ts o semnalează explicit în verdictul persistat: indicator VID.2 „Verificare deepfake INDISPONIBILĂ — recomandată verificare manuală" + coupling_context.for_verdict.deepfake_check = "unavailable" + needs_manual_review = true. Astfel un eșec al detecției deepfake nu mai poate fi confundat cu o verificare reușită.

- Verificat controlat (2 rulări video pe același clip):

| - Scenariu | - deepfake_check | - needs_manual_review | - Indicator VID.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - BusterX activ | - (absent) | - true | - „BusterX deepfake detection: REAL" |
| - BusterX oprit | - unavailable | - true | - „Verificare deepfake INDISPONIBILĂ — verificare manuală" |

- Fișiere: agent-v3/src/queue/workers/media-preprocess-worker.ts, agent-v3/src/queue/workers/component-worker-helpers/video-2-track.ts.

# 5. Reflectarea integrării în specificația OpenAPI (Swagger)

Integrarea cu Lotul 1 constă în dependențe outbound ale agent-v3 (apeluri HTTP către servicii AI), nu în rute expuse de backend — prin urmare nu apare ca paths în specificația OpenAPI. A fost documentată, în schimb, prin două mecanisme:

- Endpoint de sondă de integrare — GET /api/v3/health/all a fost extins să verifice toate cele 9 servicii Lot 1 (pe lângă infrastructura internă), fail-open: o dependență AI indisponibilă produce degraded (HTTP 200), nu unhealthy. Endpoint-ul este documentat în openapi.yaml prin schema DeepHealthResponse și servește simultan ca test de integrare live, rulabil oricând.

- Bloc x-integrations la nivel de specificație — listează cele 9 servicii Lot 1 consumate (cheie, variabilă de mediu, țintă pe didi-network, rol), contractul fail-open și sonda de health. Extensie OpenAPI validă, informativă.

Ambele au fost validate cu openapi-spec-validator (rezultat: VALID, OpenAPI 3.0.3). Verificare live a sondei extinse: 14 dependențe (4 interne + 10 AI), toate healthy.

# 6. Artefacte și reproducere

| Artefact | Locație |
| --- | --- |
| Harness de testare (reproductibil) | scripts/integration/run-integration-tests.sh |
| Fixturi (imagine, audio, video) | scripts/integration/fixtures/ |
| Rezultate structurate (JSON) | scripts/integration/results/results_2026-07-09.json |
| Dovezi brute (access-log Lot 1, verdicte PG, health/all) | scripts/integration/results/evidence_20260709_224124/ |
| Sondă de integrare + schema OpenAPI | agent-v3/openapi.yaml (x-integrations, DeepHealthResponse) |
| Tabel integrări Lot 1 | docs/01_Arhitectura_Lot2.md §9 |

Rulare: bash scripts/integration/run-integration-tests.sh (variabile opționale: AGENT_URL, TEST_USER, KONG_URL).

# 7. Concluzie

Integrarea dintre Lotul 2 (Backend) și Lotul 1 (Platforma AI) este funcțională și verificată end-to-end pe mediul live: 16/17 teste PASS, 1 DEGRADED (comportament fail-open corect), 0 FAIL. Toate cele 9 servicii AI sunt raggiunse și consumate corect; cele 5 tipuri de conținut produc verdicte complete; reziliența (fail-open), rutarea către modelul local și enforcement-ul gateway-ului sunt confirmate. Singurul defect identificat (D1 — bind-mount stale pe BusterX) a fost remediat și re-testat cu succes. Integrarea Lot1↔Lot2 este conformă și verificabilă, iar starea ei live este observabilă permanent prin GET /api/v3/health/all.