# Matrice de trasabilitate a cerințelor — DiDi Lot 3 (Frontend)

PNRR DIGI150 · contract 11.1.i3.c9 · Contract de furnizare nr. 19

# 1. Scop

Prezentul document asigură trasabilitatea dintre cerințele contractuale (Caietul de sarcini, secțiunea LOT 3 + Propunerea Tehnică Lot 3) și livrabilele efective ale Lotului 3: aplicația web, aplicația mobilă (Android/iOS) și extensia de browser. Pentru fiecare cerință se indică starea și dovada (cod sursă, platformă live, test executat) prin care se poate verifica îndeplinirea.

Legendă dovezi: COD=cod sursă (repo didi-lot3-frontend) · TEST=test executat la 15.07.2026 (auth + analiză end-to-end prin Kong) · PT=Propunerea Tehnică Lot 3 (secțiunea indicată)

Stare: ✅ conform ·

Livrabile: Cod sursă pentru toate cele 3 componente, Artefact aplicație web, Apk aplicație mobilă, artefact extensie browser.

# 2. Componenta 1 — Aplicație Web (web/)

| # | Cerință (caiet de sarcini) | Stare | Dovadă |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | Trimitere conținut pentru analiză: text, URL, imagini, audio, video | ✅ | COD PipelineAnalysis/sections/InputForm.tsx, AnalysisTab.tsx; LIVE Dashboard |
| W2 | Formular unificat de trimitere (tabs: Text / URL / Media) | ✅ | COD InputForm.tsx (INPUT_TYPES: text, url, image, audio, video) |
| W3 | Afișarea stării analizei (queued/running/completed/failed) | ✅ | COD hooks/useAsyncAnalysis.ts (polling 2,5s, stări complete); PT §1.2 |
| W4 | Pagină rezultate: scor/verdict + drill-down (claims, evidențe/surse, tehnici, recomandări, explicații) | ✅ | COD PipelineAnalysis/sections/Verdict.tsx + details/{techniques,claims,source,ai}.tsx |
| W5 | Istoric analize pentru utilizatori autentificați (listă paginată + navigare detalii + ștergere) | ✅ | COD pages/History.tsx (paginare 20/pag, ștergere cu confirmare) |
| W5b | Filtre istoric: nivel risc, status, tip input, interval date, căutare (PT §1.2) | ✅ | COD pages/History.tsx (rând filtre complet; filtrare client-side — v. §6.4) |
| W6 | Export / partajare raport | ✅ | COD Reports/DownloadPdfButton.tsx (export PDF) + Reports/ShareReportButton.tsx (navigator.share / link intern cu session_id) |
| W7 | Autentificare: Sign up / Sign in / Sign out, recuperare parolă, management sesiune | ✅ | COD services/keycloak.service.ts (login/register/logout, UPDATE_PASSWORD, auto-refresh); LIVE user demo |
| W8 | Integrare OIDC/OAuth2 cu modulul IAM al backend-ului | ✅ | COD keycloak.service.ts (PKCE S256, realm didi-clients, client didi-web-app); LIVE |
| W9 | Operațiuni exclusiv prin API (HTTPS), gestionare token-uri, tratare erori/timeout | ✅ | COD services/http.client.ts (Bearer, retry+backoff, AbortController, refresh la 401); nginx same-origin → Kong |
| W10 | Design modern, curat, mobile-first, layout responsive | ✅ | COD theme/breakpoints.ts, theme/tokens.ts (identitate Clossers); LIVE |
| W11 | Componente UI coerente (cards, stepper, tabs) + micro-interacțiuni (loading/progress, toasts) | ✅ | COD ui/Card.tsx, ui/Button.tsx, AnalysisTab (stepper), Toast/Toast.tsx |
| W12 | WCAG 2.1 AA: contrast, focus vizibil, navigare tastatură, ARIA, labels, alt-text, screen readers | ✅ | COD ARIA pe componente interactive; Toast cu role=status/alert + aria-live; ui/Input.tsx label+htmlFor |
| W13 | Font scaling + reduced motion | ✅ | COD theme/typography.ts (px→rem, clamp pe titluri); App.css + LandingPage.css (prefers-reduced-motion) |
| W14 | Validare input (URL valid, tip fișier, mărime) + mesaje de eroare explicite | ✅ | COD utils/url-validation.ts, utils/file-validation.ts (MIME+extensii+limite 20/50/100MB), text-validation.ts |
| W15 | Protecție SSRF la input URL | ✅ | COD utils/url-validation.ts (isReservedHost: IP private/localhost/link-local, trucuri hex/octal, IPv6) |
| W16 | Consimțământ explicit trimitere fișiere + informare confidențialitate | ✅ | COD components/ConsentNotice/ (checkbox + politică; integrat în toate cele 5 fluxuri cu upload; persistat) |
| W17 | Comunicare doar prin API, rate limiting server-side | ✅ | Kong rate-limiting (Lot 2, kong.yml.didi11-local); frontend fără canale alternative |
| W18 | Temă dark/light comutabilă | ✅ | COD contexts/ThemeContext.tsx + ThemeToggle (dark/light/system; implicit light) |
| W19 | Analize per competență individuală + pipeline complet | ✅ | COD ManipulationTechniques, AiTamper, ClaimAnalysis, DomainAnalysis, PipelineAnalysis |
| W20 | Upload media cu afișare progres | ✅ | COD useAsyncAnalysis.ts (stare uploading + bară de progres; procent euristic — v. §6.5) |

# 3. Componenta 2 — Aplicație Mobilă (android/didi-app-source/)

| # | Cerință (caiet de sarcini) | Stare | Dovadă |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Funcționalitate echivalentă web: trimitere + analiză text/URL/imagine/audio/video, UI mobilă | ✅ | COD screens/PipelineScreen.tsx (5 taburi, pickere native, upload) |
| M2 | Share-to-Analyze: conținut din social media/browser — link | ✅ | COD hooks/useShareIntent.ts, utils/shareIntent.ts; intent-filter SEND text/plain |
| M2b | Share-to-Analyze: text selectat (fără URL) | ✅ | COD shareIntent.ts (SharedPayload kind:'text') → Pipeline/Skill cu text preîncărcat |
| M2c | Share-to-Analyze: imagine | ✅ | COD intent-filter SEND image/* (AndroidManifest + app.json); expo-share-intent files[] → ShareAction cu miniatură |
| M2d | Neautentificat: stocare temporară → login → revenire automată la flux | ✅ | COD utils/socialShareStorage.ts + MainScreen/LoginScreen (pending share generalizat) |
| M3 | Selectare regiune (crop) din imagine înainte de trimitere | ✅ | COD PipelineScreen.tsx + SkillAnalysisScreen.tsx (allowsEditing: true pe galerie + cameră → UI nativ de crop) |
| M4 | Rezultate optimizate mobil: verdict+scor, secțiuni expandabile, evidențe/surse, tehnici, recomandări | ✅ | COD components/sections/Verdict.tsx, editorial/CollapseButton.tsx, ActionCallout.tsx, FindingCard (surse cu Linking) |
| M5 | Autentificare OIDC/OAuth2 flow mobil | ✅ | COD screens/auth/LoginScreen.tsx (PKCE S256 + state CSRF, WebView incognito); client Keycloak didi-mobile-app |
| M6 | Stocare securizată token-uri + logout complet | ✅ | COD store/authStore.ts (expo-secure-store → Keystore; revocare refresh_token la logout) |
| M7 | Accesibilitate: font scaling, contrast, navigare asistivă, feedback erori | ✅ | COD accessibilityRole/Label/State pe elementele interactive (taburi, carduri, butoane, switch-uri); maxFontSizeMultiplier doar unde layout-ul e rigid; fără allowFontScaling={false} |
| M8 | Comunicare exclusiv prin API + gestionare token (retry 401, auto-refresh cu mutex) | ✅ | COD api/axios.ts (interceptori request/response), authStore.ts (single-flight refresh) |
| M9 | Validare input + SSRF + mesaje explicite | ✅ | COD utils/validation.ts (text 20–50k, URL, MIME/extensii/limite, durată media, isPrivateHost) |
| M10 | Consimțământ explicit la trimitere fișiere + confidențialitate | ✅ | COD utils/uploadConsent.ts + components/UploadConsentModal.tsx (checkbox obligatoriu; persistat; menționare discretă ulterior) |
| M11 | Istoric analize (paginat/infinite scroll, polling progres, ștergere cu confirmare) | ✅ | COD screens/HistoryScreen.tsx + api/history.ts |
| M12 | Competențe individuale + pipeline complet | ✅ | COD SkillsScreen.tsx (4 competențe) + SkillAnalysisScreen.tsx |
| M13 | Setări: profil, schimbare parolă, deconectare | ✅ | COD SettingsScreen.tsx + SignOutSection.tsx (hook comun useSignOut; și în Dashboard) |
| M14 | Disponibilitate Android/iOS dintr-un singur codebase | ✅ | COD React Native/Expo (cross-platform); livrat build Android (APK) — v. §6.2 |

# 4. Componenta 3 — Extensie Browser (extension/)

| # | Cerință (caiet de sarcini) | Stare | Dovadă |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Trimitere URL: analiza tab-ului curent | ✅ | COD popup.js (buton „Pagina curentă" + prefill URL tab activ) + context menu „Analizează pagina curentă" |
| E1b | Trimitere URL: input manual (câmp dedicat) | ✅ | COD popup.html (#urlInput + validare http/https) → background.js analyzeUrl |
| E2 | Trimitere text: analiza textului selectat din pagină | ✅ | COD popup.js prefillFromActiveTab() (getSelection → prefill) + context menu „Analizează textul selectat" |
| E2b | Trimitere text: input manual (câmp dedicat) | ✅ | COD popup.html (#textInput, max 5000) → analyzeTextContent |
| E3 | Trimitere imagine: selectare din pagină (context menu „Analyze image") | ✅ | COD background.js (chrome.contextMenus, id didi-analyze-image: fetch imagine → upload → analiză) |
| E3b | Trimitere imagine: captură cu crop/selector de regiune | ✅ | COD content.js (snipping overlay + drag select) + background.js (captureVisibleTab + OffscreenCanvas + devicePixelRatio) |
| E4 | Panel rezultat: verdict+scor, rezumat, fact-check (claims+status), tehnici, surse/evidențe | ✅ | COD render.js (headline+gauge, explanation_ro/en, claimsCard cu surse, techniquesCard, sourceCard); modal în pagină + tab standalone |
| E5 | Autentificare prin IAM: OIDC/OAuth2 cu PKCE | ✅ | COD auth.js (launchWebAuthFlow → Keycloak didi-clients, client didi-extension, PKCE S256 + state; refresh single-flight; logout cu revocare); TEST flux token→analiză |
| E6 | Stocare securizată token-uri conform politicilor browserului | ✅ | COD chrome.storage.local (izolat per-extensie, MV3); fără chei statice în cod |
| E7 | Minimizarea datelor (strict URL/text/fragment imagine selectat) | ✅ | COD background.js payload minimal ({text¦url¦media_url} + identitate token); capturile trimit doar regiunea decupată |
| E8 | Integrare exclusiv prin API + stări asincrone (queued/running/completed) + timeouts + mesaje clare | ✅ | COD submitAndPoll (analyze-async → queue-status 2s → result; timeout 5 min; erori propagate ca notificări); TEST end-to-end |
| E9 | Comunicare prin API Gateway cu autorizare | ✅ | TEST: POST /agent-v3/api/v3/pipeline/analyze-async cu Bearer prin Kong (JWT validat; 401 fără token); rate limiting Kong |
| E10 | Istoric analize | ✅ | COD history.html/js (pagină dedicată, max 50 intrări, ștergere per element) |
| E11 | Extractoare conținut rețele sociale (Facebook, Twitter/X) | ✅ | COD content.js (FacebookExtractor, TwitterExtractor) cablate: buton „Selectează postare" (popup) → contentExtracted → analiză automată |
| E12 | Consimțământ explicit pentru capturi + confidențialitate | ✅ | COD content.js ensureUploadConsent() (modal la prima captură; persistat) + notă de confidențialitate în popup |
| E13 | Permisiuni minimale | ✅ | COD manifest.json v3.2.0 (clipboardWrite eliminat; identity+contextMenus adăugate pentru cerințele E3/E5) |
| E14 | Accesibilitate popup: labels/ARIA, focus vizibil, keyboard | ✅ | COD popup.html (aria-label pe toate controalele, aria-live pe status) + popup.css (:focus-visible) |

# 5. Cerințe comune + criterii de evaluare

| Cerință / criteriu | Stare | Dovadă |
| --- | --- | --- |
| Design responsive/mobile-first, onboarding minim | ✅ | W10, M1, popup extensie |
| WCAG 2.1 AA pe web + extensie (focus/contrast/tastatură/labels/ARIA — criteriul 5) | ✅ | W12–W13, E14 |
| Validare input + mesaje explicite (toate componentele) | ✅ | W14, M9, E8 |
| Consimțământ explicit fișiere/capturi (toate componentele) | ✅ | W16, M10, E12 |
| Comunicare doar prin API, rate limiting și protecții server-side | ✅ | W17, M8, E9 (Kong: JWT + rate limiting + request-size-limiting) |
| E2 evaluare — IAM OIDC/OAuth2 funcțional pe web + mobil + extensie, TLS, validare token la gateway | ✅ | Toate cele 3 componente pe Keycloak realm didi-clients (clienți didi-web-app, didi-mobile-app, didi-extension); Kong validează JWT (TEST) |
| E4 evaluare — wireframes/mockups mapate pe endpoint-uri și stări | ✅ | PT Anexa C; implementare 1:1 în COD (endpoint-urile din PT §1.5 consumate identic) |
| Identitate vizuală Clossers (dezvoltată post-atribuire, conform PT §1.8) | ✅ | clossers_brand_guide.html aplicat pe toate 3 componentele (HAND §1–4) |

# 6. Observații asumate (nu afectează conformitatea funcțională)

- Build iOS. Codebase-ul React Native/Expo este cross-platform (cerința de cod unic e îndeplinită); build-ul iOS necesită mediu macOS/Apple Developer și se generează la cerere. Livrat: APK Android semnat cu cheie de test (pentru Google Play se generează keystore de release).

# 7. Sinteză stare livrare

| Categorie | Rezultat |
| --- | --- |
| Cerințe caiet — App Web | 20/20 conforme |
| Cerințe caiet — App Mobilă | 14/14 conforme |
| Cerințe caiet — Extensie | 14/14 conforme |
| Cerințe comune + criterii evaluare | 8/8 |
| Autentificare unificată IAM (Keycloak OIDC/PKCE) | 3/3 componente |
| Test end-to-end auth + analiză prin Kong (15.07.2026) | PASS (submit → poll → result + upload media, Bearer) |
| Verificare tip/build | tsc 0 erori (web + mobil) · vite build OK · APK build OK · extensie: syntax OK, manifest valid |
| Livrabile actualizate | imagine didi-frontend:local (LIVE) · didi-app-clossers.apk · didi-extension-clossers.zip |

Toate cerințele caietului de sarcini pentru LOT 3 și angajamentele din Propunerea Tehnică sunt implementate, livrate și verificabile, cu dovezi trasabile în cod, pe platforma în funcțiune și în testele executate.