# Matrice de trasabilitate a cerințelor — DiDi Lot 3 (Frontend)

PNRR DIGI150 · contract 11.1.i3.c9 · Contract de furnizare nr. 19

# 1. Scop

Prezentul document asigură trasabilitatea dintre cerințele contractuale (Caietul de sarcini, secțiunea LOT 3 + Propunerea Tehnică Lot 3) și livrabilele efective ale Lotului 3: aplicația web, aplicația mobilă (Android/iOS) și extensia de browser. Pentru fiecare cerință se indică starea și dovada (cod sursă, platformă live, test executat) prin care se poate verifica îndeplinirea.

Legendă dovezi: COD=cod sursă (repo didi-lot3-frontend) · LIVE=platformă în funcțiune pe 10.11.10.18 · TEST=test executat la 15.07.2026 (auth + analiză end-to-end prin Kong) · PT=Propunerea Tehnică Lot 3 (secțiunea indicată) · HAND=HANDOFF_Lot3_Rebrand_Integrare.md.

Stare: ✅ conform · ⚠️ conform cu observație asumată (detaliat în §6).

Livrabile: app web LIVE https://10.11.10.18/ · APK ~/didi-app-clossers.apk · extensie ~/didi-extension-clossers.zip (sau didi-lot3-frontend/extension/).

# 2. Componenta 1 — Aplicație Web (web/)

| # | Cerință (caiet de sarcini) | Stare | Dovadă |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | Trimitere conținut pentru analiză: text, URL, imagini, audio, video | ✅ | COD PipelineAnalysis/sections/InputForm.tsx, AnalysisTab.tsx; LIVE Dashboard |
| W2 | Formular unificat de trimitere (tabs: Text / URL / Media) | ✅ | COD InputForm.tsx (INPUT_TYPES: text, url, image, audio, video) |
| W3 | Afișarea stării analizei (queued/running/completed/failed) | ✅ | COD hooks/useAsyncAnalysis.ts (polling 2,5s, stări complete); PT §1.2 |
| W4 | Pagină rezultate: scor/verdict + drill-down (claims, evidențe/surse, tehnici, recomandări, explicații) | ✅ | COD PipelineAnalysis/sections/Verdict.tsx + details/{techniques,claims,source,ai}.tsx |
| W5 | Istoric analize pentru utilizatori autentificați (listă paginată + navigare detalii + ștergere) | ✅ | COD pages/History.tsx (paginare 20/pag, ștergere cu confirmare) |
| W5b | Filtre istoric: nivel risc, status, tip input, interval date, căutare (PT §1.2) | ⚠️ | COD pages/History.tsx (rând filtre complet; filtrare client-side — v. §6.4) |
| W6 | Export / partajare raport | ✅ | COD Reports/DownloadPdfButton.tsx (export PDF) + Reports/ShareReportButton.tsx (navigator.share / link intern cu session_id) |
| W7 | Autentificare: Sign up / Sign in / Sign out, recuperare parolă, management sesiune | ✅ | COD services/keycloak.service.ts (login/register/logout, UPDATE_PASSWORD, auto-refresh); LIVE user demo |
| W8 | Integrare OIDC/OAuth2 cu modulul IAM al backend-ului | ✅ | COD keycloak.service.ts (PKCE S256, realm didi-clients, client didi-web-app); LIVE |
| W9 | Operațiuni exclusiv prin API (HTTPS), gestionare token-uri, tratare erori/timeout | ✅ | COD services/http.client.ts (Bearer, retry+backoff, AbortController, refresh la 401); nginx same-origin → Kong |
| W10 | Design modern, curat, mobile-first, layout responsive | ✅ | COD theme/breakpoints.ts, theme/tokens.ts (identitate Clossers); LIVE |
| W11 | Componente UI coerente (cards, stepper, tabs) + micro-interacțiuni (loading/progress, toasts) | ✅ | COD ui/Card.tsx, ui/Button.tsx, AnalysisTab (stepper), Toast/Toast.tsx |
| W12 | WCAG 2.1 AA: contrast, focus vizibil, navigare tastatură, ARIA, labels, alt-text, screen readers | ✅ | COD ARIA pe componente interactive; Toast cu role=status/alert + aria-live; ui/Input.tsx label+htmlFor |
| W13 | Font scaling + reduced motion | ✅ | COD theme/typography.ts (px→rem, clamp pe titluri); App.css + LandingPage.css (prefers-reduced-motion) |
| W14 | Validare input (URL valid, tip fișier, mărime) + mesaje de eroare explicite | ✅ | COD utils/url-validation.ts, utils/file-validation.ts (MIME+extensii+limite 20/50/100MB), text-validation.ts |
| W15 | Protecție SSRF la input URL | ✅ | COD utils/url-validation.ts (isReservedHost: IP private/localhost/link-local, trucuri hex/octal, IPv6) |
| W16 | Consimțământ explicit trimitere fișiere + informare confidențialitate | ✅ | COD components/ConsentNotice/ (checkbox + politică; integrat în toate cele 5 fluxuri cu upload; persistat) |
| W17 | Comunicare doar prin API, rate limiting server-side | ✅ | Kong rate-limiting (Lot 2, kong.yml.didi11-local); frontend fără canale alternative |
| W18 | Temă dark/light comutabilă | ✅ | COD contexts/ThemeContext.tsx + ThemeToggle (dark/light/system; implicit light) |
| W19 | Analize per competență individuală + pipeline complet | ✅ | COD ManipulationTechniques, AiTamper, ClaimAnalysis, DomainAnalysis, PipelineAnalysis |
| W20 | Upload media cu afișare progres | ⚠️ | COD useAsyncAnalysis.ts (stare uploading + bară de progres; procent euristic — v. §6.5) |

# 3. Componenta 2 — Aplicație Mobilă (android/didi-app-source/)

| # | Cerință (caiet de sarcini) | Stare | Dovadă |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Funcționalitate echivalentă web: trimitere + analiză text/URL/imagine/audio/video, UI mobilă | ✅ | COD screens/PipelineScreen.tsx (5 taburi, pickere native, upload) |
| M2 | Share-to-Analyze: conținut din social media/browser — link | ✅ | COD hooks/useShareIntent.ts, utils/shareIntent.ts; intent-filter SEND text/plain |
| M2b | Share-to-Analyze: text selectat (fără URL) | ✅ | COD shareIntent.ts (SharedPayload kind:'text') → Pipeline/Skill cu text preîncărcat |
| M2c | Share-to-Analyze: imagine | ✅ | COD intent-filter SEND image/* (AndroidManifest + app.json); expo-share-intent files[] → ShareAction cu miniatură |
| M2d | Neautentificat: stocare temporară → login → revenire automată la flux | ✅ | COD utils/socialShareStorage.ts + MainScreen/LoginScreen (pending share generalizat) |
| M3 | Selectare regiune (crop) din imagine înainte de trimitere | ✅ | COD PipelineScreen.tsx + SkillAnalysisScreen.tsx (allowsEditing: true pe galerie + cameră → UI nativ de crop) |
| M4 | Rezultate optimizate mobil: verdict+scor, secțiuni expandabile, evidențe/surse, tehnici, recomandări | ✅ | COD components/sections/Verdict.tsx, editorial/CollapseButton.tsx, ActionCallout.tsx, FindingCard (surse cu Linking) |
| M5 | Autentificare OIDC/OAuth2 flow mobil | ✅ | COD screens/auth/LoginScreen.tsx (PKCE S256 + state CSRF, WebView incognito); client Keycloak didi-mobile-app |
| M6 | Stocare securizată token-uri + logout complet | ✅ | COD store/authStore.ts (expo-secure-store → Keystore; revocare refresh_token la logout) |
| M7 | Accesibilitate: font scaling, contrast, navigare asistivă, feedback erori | ✅ | COD accessibilityRole/Label/State pe elementele interactive (taburi, carduri, butoane, switch-uri); maxFontSizeMultiplier doar unde layout-ul e rigid; fără allowFontScaling={false} |
| M8 | Comunicare exclusiv prin API + gestionare token (retry 401, auto-refresh cu mutex) | ✅ | COD api/axios.ts (interceptori request/response), authStore.ts (single-flight refresh) |
| M9 | Validare input + SSRF + mesaje explicite | ✅ | COD utils/validation.ts (text 20–50k, URL, MIME/extensii/limite, durată media, isPrivateHost) |
| M10 | Consimțământ explicit la trimitere fișiere + confidențialitate | ✅ | COD utils/uploadConsent.ts + components/UploadConsentModal.tsx (checkbox obligatoriu; persistat; menționare discretă ulterior) |
| M11 | Istoric analize (paginat/infinite scroll, polling progres, ștergere cu confirmare) | ✅ | COD screens/HistoryScreen.tsx + api/history.ts |
| M12 | Competențe individuale + pipeline complet | ✅ | COD SkillsScreen.tsx (4 competențe) + SkillAnalysisScreen.tsx |
| M13 | Setări: profil, schimbare parolă, deconectare | ✅ | COD SettingsScreen.tsx + SignOutSection.tsx (hook comun useSignOut; și în Dashboard) |
| M14 | Disponibilitate Android/iOS dintr-un singur codebase | ⚠️ | COD React Native/Expo (cross-platform); livrat build Android (APK) — v. §6.2 |

# 4. Componenta 3 — Extensie Browser (extension/)

| # | Cerință (caiet de sarcini) | Stare | Dovadă |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Trimitere URL: analiza tab-ului curent | ✅ | COD popup.js (buton „Pagina curentă" + prefill URL tab activ) + context menu „Analizează pagina curentă" |
| E1b | Trimitere URL: input manual (câmp dedicat) | ✅ | COD popup.html (#urlInput + validare http/https) → background.js analyzeUrl |
| E2 | Trimitere text: analiza textului selectat din pagină | ✅ | COD popup.js prefillFromActiveTab() (getSelection → prefill) + context menu „Analizează textul selectat" |
| E2b | Trimitere text: input manual (câmp dedicat) | ✅ | COD popup.html (#textInput, max 5000) → analyzeTextContent |
| E3 | Trimitere imagine: selectare din pagină (context menu „Analyze image") | ✅ | COD background.js (chrome.contextMenus, id didi-analyze-image: fetch imagine → upload → analiză) |
| E3b | Trimitere imagine: captură cu crop/selector de regiune | ✅ | COD content.js (snipping overlay + drag select) + background.js (captureVisibleTab + OffscreenCanvas + devicePixelRatio) |
| E4 | Panel rezultat: verdict+scor, rezumat, fact-check (claims+status), tehnici, surse/evidențe | ✅ | COD render.js (headline+gauge, explanation_ro/en, claimsCard cu surse, techniquesCard, sourceCard); modal în pagină + tab standalone |
| E5 | Autentificare prin IAM: OIDC/OAuth2 cu PKCE | ✅ | COD auth.js (launchWebAuthFlow → Keycloak didi-clients, client didi-extension, PKCE S256 + state; refresh single-flight; logout cu revocare); TEST flux token→analiză |
| E6 | Stocare securizată token-uri conform politicilor browserului | ✅ | COD chrome.storage.local (izolat per-extensie, MV3); fără chei statice în cod |
| E7 | Minimizarea datelor (strict URL/text/fragment imagine selectat) | ✅ | COD background.js payload minimal ({text¦url¦media_url} + identitate token); capturile trimit doar regiunea decupată |
| E8 | Integrare exclusiv prin API + stări asincrone (queued/running/completed) + timeouts + mesaje clare | ✅ | COD submitAndPoll (analyze-async → queue-status 2s → result; timeout 5 min; erori propagate ca notificări); TEST end-to-end |
| E9 | Comunicare prin API Gateway cu autorizare | ✅ | TEST: POST /agent-v3/api/v3/pipeline/analyze-async cu Bearer prin Kong (JWT validat; 401 fără token); rate limiting Kong |
| E10 | Istoric analize | ✅ | COD history.html/js (pagină dedicată, max 50 intrări, ștergere per element) |
| E11 | Extractoare conținut rețele sociale (Facebook, Twitter/X) | ✅ | COD content.js (FacebookExtractor, TwitterExtractor) cablate: buton „Selectează postare" (popup) → contentExtracted → analiză automată |
| E12 | Consimțământ explicit pentru capturi + confidențialitate | ✅ | COD content.js ensureUploadConsent() (modal la prima captură; persistat) + notă de confidențialitate în popup |
| E13 | Permisiuni minimale | ✅ | COD manifest.json v3.2.0 (clipboardWrite eliminat; identity+contextMenus adăugate pentru cerințele E3/E5) |
| E14 | Accesibilitate popup: labels/ARIA, focus vizibil, keyboard | ✅ | COD popup.html (aria-label pe toate controalele, aria-live pe status) + popup.css (:focus-visible) |

# 5. Cerințe comune + criterii de evaluare

| Cerință / criteriu | Stare | Dovadă |
| --- | --- | --- |
| Design responsive/mobile-first, onboarding minim | ✅ | W10, M1, popup extensie |
| WCAG 2.1 AA pe web + extensie (focus/contrast/tastatură/labels/ARIA — criteriul 5) | ✅ | W12–W13, E14 |
| Validare input + mesaje explicite (toate componentele) | ✅ | W14, M9, E8 |
| Consimțământ explicit fișiere/capturi (toate componentele) | ✅ | W16, M10, E12 |
| Comunicare doar prin API, rate limiting și protecții server-side | ✅ | W17, M8, E9 (Kong: JWT + rate limiting + request-size-limiting) |
| E2 evaluare — IAM OIDC/OAuth2 funcțional pe web + mobil + extensie, TLS, validare token la gateway | ✅ | Toate cele 3 componente pe Keycloak realm didi-clients (clienți didi-web-app, didi-mobile-app, didi-extension); Kong validează JWT (TEST) |
| E4 evaluare — wireframes/mockups mapate pe endpoint-uri și stări | ✅ | PT Anexa C; implementare 1:1 în COD (endpoint-urile din PT §1.5 consumate identic) |
| Identitate vizuală Clossers (dezvoltată post-atribuire, conform PT §1.8) | ✅ | clossers_brand_guide.html aplicat pe toate 3 componentele (HAND §1–4) |

# 6. Observații asumate (nu afectează conformitatea funcțională)

- HTTPS cu certificat self-signed + HTTP în LAN. Platforma rulează în rețea internă (10.11.10.18); mobilul și extensia folosesc HTTP (nginx port 80 → Kong/Keycloak) deoarece nu acceptă certificate self-signed. La expunere publică se instalează certificat valid și se comută config-urile (o singură constantă per componentă). TLS este activ pe web (443).

- Build iOS. Codebase-ul React Native/Expo este cross-platform (cerința de cod unic e îndeplinită); build-ul iOS necesită mediu macOS/Apple Developer și se generează la cerere. Livrat: APK Android semnat cu cheie de test (pentru Google Play se generează keystore de release).

- Autentificarea extensiei prin fereastra Keycloak HTTP — de confirmat pe stația beneficiarului că browserul permite flow-ul launchWebAuthFlow pe HTTP; alternativa este certificatul valid de la pct. 1.

- Filtrele de istoric (web) rulează client-side pe seturi de câte 100 de înregistrări (maximul rutei user din backend); ruta backend cu filtre server-side există doar pe admin (Lot 2). Comportamentul pentru utilizator este identic funcțional.

- Progresul la upload (web) este afișat ca stare + bară euristică (fetch API nu expune evenimente de progres byte-level); fișierele tipice (<100MB LAN) se încarcă în secunde.

# 7. Sinteză stare livrare

| Categorie | Rezultat |
| --- | --- |
| Cerințe caiet — App Web | 20/20 conforme (2 cu observație asumată) |
| Cerințe caiet — App Mobilă | 14/14 conforme (1 cu observație asumată) |
| Cerințe caiet — Extensie | 14/14 conforme |
| Cerințe comune + criterii evaluare | 8/8 |
| Autentificare unificată IAM (Keycloak OIDC/PKCE) | 3/3 componente |
| Test end-to-end auth + analiză prin Kong (15.07.2026) | PASS (submit → poll → result + upload media, Bearer) |
| Verificare tip/build | tsc 0 erori (web + mobil) · vite build OK · APK build OK · extensie: syntax OK, manifest valid |
| Livrabile actualizate | imagine didi-frontend:local (LIVE) · didi-app-clossers.apk · didi-extension-clossers.zip |

Toate cerințele caietului de sarcini pentru LOT 3 și angajamentele din Propunerea Tehnică sunt implementate, livrate și verificabile, cu dovezi trasabile în cod, pe platforma în funcțiune și în testele executate. Neconformitățile identificate la analiza din 15.07.2026 (autentificare extensie fără OIDC, analiza URL/text selectat/context-menu lipsă din UI extensie, crop mobil, share imagini, consimțământ upload, filtre istoric, partajare raport, accesibilitate) au fost remediate integral în aceeași zi, înainte de emiterea prezentei matrice.